| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛОЕ ИБРЯЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 29.06.2015 № 37 с.Малое Ибряйкино О подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Малое Ибряйкино о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии со ст.31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федирации, статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения  Малое Ибряйкино и с учетом Заключения комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки от 19.06.2015г. №2 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области» Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.   Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения  Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта                     о внесении изменений в Правила согласно приложению (прилагается).

3. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила направлять в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  сельского  поселения  Малое Ибряйкино муниципального района  Похвистневский Самарской области, расположенную по адресу:  446477,  с.  Малое Ибряйкино, ул.Островского, 2.

4. Направить копию настоящего Постановления в комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского  поселения  Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области.

5. Опубликовать данное Постановление в газете «Вестник сельского поселения Малое Ибряйкино»  и разместить  на официальном сайте поселения в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                       В.Б.Семенов

|  | Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Малое Ибряйкино от 29.06. 2015 № 37 |
| --- | --- |

П О Р Я Д О К   И  С Р О К И

проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения  Малое Ибряйкино муниципального района Похвистневский Самарской области

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликовать Постановление о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и разместить на официальном сайте поселения в сети Интернет | Не позднее десяти дней со дня издания Постановления | Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 2. | Разработка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки. | В течение 14 дней с момента принятия решения | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 3. | Проверка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов и документам территориального планирования | В течение 5 дней после представления проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 4. | Доработка проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в случае обнаружения его несоответствия требованиям технических регламентов и документам территориального планирования | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 5. | Направление проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Главе поселения для издания Постановления о проведении публичных слушаний | В течение 3х дней после завершения проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на соответствие требованиям технических регламентов и документам территориального планирования | Администрация сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 6. | Издание Постановления о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила | Не позднее чем через 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Глава сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 7. | Продолжительность публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | 60 дней со дня опубликования проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 8. | Внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с учетом результатов публичных слушаний и представление его Главе поселения | Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Малое Ибряйкино |
| 9. | Принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в Собрание представителей сельского поселения Малое Ибряйкино или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | в течение 10 дней после представления проекта решения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки | Глава сельского поселения Малое Ибряйкино |